**Приложение 3 к приказу от 26.02.2021 № 24**

**Медиаплан по информационному сопровождению**

создания и функционирования Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

Пречистенская средняя школа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(-й) | СМИ, форма сопровождения | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | ответственный |
| 1 | Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы | Презентация проекта на заседании рабочей группы | Март 2021 | Знакомство с приказом, проектами планов мероприятий | Курсо С.А. |
| 2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)  Запуск сайта | Сетевые СМИ  и Интернет-ресурсы, социальные сети;  новости, статьи, фото | март - май 2021 | Презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания центра | Гроздилова Ю.В.  Калинина О.С. |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | Сетевые СМИ  и Интернет-ресурсы,  новости, анонсы, фото | апрель-ноябрь 2021 | выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте образовательной организации | Горчагова Г.С.  Гроздилова Ю.В. |
| 4 | Начало ремонта/ закупка оборудования /запуск сайта/ запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сетевые СМИ  и Интернет-ресурсы, социальные сети;  новости, фото | май-июнь 2021 | публикация адреса школы, где создается Центр, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, | Гроздилова Ю.В.  Нитиевская О.И.  Талашова Е.П. |
| 5 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | Июнь-август 2021 | публикация информации о ходе ремонтных и иных работ по созданию Центра | Гроздилова Ю.В.  Нитиевская О.И. |
| 6 | Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка | печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | Август-сентябрь 2021 | Губернатор Ярославской области проводит совещание перед началом очередного учебного года, где озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных средств массовой информации делают пресс- подход, все участники дают подробные комментарии | Курсо С.А.  Гроздилова Ю.В.  Нитиевская О.И. |
| 7 | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | сентябрь 2021 | Онлайн- реклама на сайте школы, печать плакатов для размещения в школьном автобусе, образовательной организации, местах массового пребывания населения.  Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Горчагова Г.С.  Салова О.В.  Гроздилова Ю.В. |
| 8 | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр | сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | сентябрь 2021 | баннер с информацией о наборе обучающихся в Центр естественно-научного и технологического направлений | Гроздилова Ю.В.  Калинина О.С. |
| 9 | Торжественное открытие Центра в ОО | Телевидение,  печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | сентябрь 2021 | Участие органа местного самоуправления в торжественном открытии Центра. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Курсо С.А.  Салова О.В.  Гроздилова Ю.В.  Талашова Е.П. |
| 10 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | ноябрь – декабрь 2021 | выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Курсо С.А.  Гроздилова Ю.В. |